# Proyecto Centros

### Lista de ideas:

* Principal.html
* Login.html
* Experiencias.html => formulario de envío de experiencias
* Ecohuerto => calendario de siembra
* HTML de cada centro
* Insertar, modificar usuarios
* Insertar, modificar experiencias
* Insertar, modificar calendario
* Eliminar usuarios, experiencias, calendario
* Consultar calendario
* Enviar tu experiencia
* Aceptar y rechazar experiencias

### Tareas Frontend:

* Página Principal
* Página Login
* Página EcoHuerto
* Página Centro 1
* Página Centro 2
* Página Centro 3
* Página Centro 4

### Tareas Backend:

* Gestión Usuario Conectado.
* Servicio login.
* Insertar Experiencia Borrador.
* Aceptar Experiencia Borrador por administrador.
* Listar Experiencias.
* Rechazar Experiencia.

### Reparto de tareas:

Noemí.

* Realizará el servicio de login.

Alejandro.

* Realizará las tareas de la parte frontend.

Benigno.

* Creará todo lo relacionado con la parte del calendario.

Raúl.

* Realizará las consultas a la base de datos.

### Fechas para la revisión de tareas:

22 de enero

* Tener las ideas claras y empezar a realizar alguna de ellas.

29 de enero

* Tener la parte más visual terminada y empezar a juntar la parte frontend con la backend.

5 de febrero

* Tener terminada la web y que todas las funciones estén implementas y en funcionamiento.

12 de febrero

* Revisión de web y comprobación de todo su funcionamiento.